四川省交通管理学校2021-2023年

基建设计咨询服务项目(第二次）

招

标

文

件

中国·四川（成都）

四川省交通管理学校编制

2021年1月

招标邀请

四川省交通管理学校拟对“四川省交通管理学校2021-2023年基建设计咨询服务项目（第二次）”进行招标采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、项目名称：四川省交通管理学校2021-2023年基建设计咨询服务项目（第二次）

二、招标单位：四川省交通管理学校

三、工程项目内容：

学校计划对2021-2023年基本建设项目整体打包招标设计咨询服务,其中2021年主要包含以下项目（以招标人实际交付的设计项目为准）：

1. 学校临盛世路围墙改造项目，预算资金56万元。
2. 学校教学楼装修改造项目，预算资金140.89万元。
3. 学校9号楼钢结构天棚改造项目，预算资金58万元。
4. 学校临时交付的其他设计项目。

5、协助学校出具2022年、2023年基本建设项目概算清单。

6、本项目不包含依法应进行公开招标的设计咨询服务，也不包含水、电、气等特种设计咨询服务。

四、资金来源：财政专项、自筹。

五、报价方式：单项工程设计费基准价为：招标人单项工程预算工程总价×0.026，在此基准价基础上报下浮比例。

六、结算方式：招标人单项工程预算工程总价×0.026×(1-中标下浮比例)。在单项工程竣工验收并收到投标人有效票据后，如投标人无其他违约行为，招标人在10个工作日内支付工程设计费。

七、本次招标邀请的供应商数量：邀请不少于3家供应商。

八、公告时间：2021年1月15日至1月21日

九、递交响应文件时间：2021年1月21日上午9时30分至10时。

十、递交响应文件地点：成都市武侯区佳灵路22号6号楼309室

十一、开标时间：2021年1月21日上午10时。

十二、项目联系人：李老师    电话：18980556708

十三、招标联系人：温老师 电话：18008059888

十四、资格条件（实质性要求）

1、投标人必须具备独立的法人资格。

2、具有建筑行业设计（建筑工程）乙级及以上资质（承担范围必须包含建筑装饰和轻型钢结构工程设计专项乙级及以上资质）。

3、本项目不接受省外企业投标。

4、本次投标只接受投标人的总公司，不接受分公司投标。

5、本项目不接受联合体参加。

十五、商务技术要求（实质性要求，投标人应作实质性响应）

1、设计工期：招标方下达设计任务后30个日历天。

2、设计各项目平面图及配套彩色效果图（应招标人要求配套1-2张）。

2、各项目施工图图纸及预算文件。

3、各项目设计应符合理念先进、适用安全、经济合理的要求。

4、各项目设计准确率在90%以上，因设计缺陷导致委托方单项工程超过合同价的部分，按超出金额的10%扣减设计咨询服务费。

5、参照建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版或其修订版）方案设计阶段设计说明书的要求。

建筑设计说明。

5.1说明使用总平面功能布局、交通流线及出入口安全疏散。

5.2当采用新材料、新技术时应说明相关性能；

5.3主要技术经济指标

5.4简述电气、给排水设计说明。

5.5消防、节能设计要专篇说明。

5.6技术经济指标。

5.7资估算：

造价合理、指标准确，有适当的经济指标分析；

6.设计图纸：

参照建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版或其修订版）方案设计阶段设计图纸的要求，包括但不限于：

6.1总平面图及施工设计图（1:500）；设计分析图，如：功能分析、交通分析等

6.2鸟瞰图及主要节点的效果图;

十六、投标文件的主要要求（带★项必须加盖鲜章）：

★1、投标单位的营业执照复印件，资质证书复印件。

★2、法定代表人授权委托书原件。（格式自理）

★3、拟派的设计工程师身份证复印件及资质证书。

★4、投标函及报价表原件。（格式自理）

★5、2018年以后承担的五个业绩合同复印件。

★6、资质证书复印件。

7、投标单位认为必须提供的其它相关证明文件。

8、投标书的递交:投标单位应把投标书装订成册，并装入档案袋内加以密封，在封口及标签处加盖单位鲜章。

十七、履约保证金

本项目履约保证金为人民币：5000元整，在签订合同前向采购人缴纳。合同终止后，招标人在收到中标人书面申请后，10个工作日内无息退还。

十八、评标办法

确定有效标：投标单位投标报价书所填的设计费下浮率最高的为第一中标候选人，以此类推；若最高下浮率出现两个或两个以上相同下浮率，则在相同下浮率的投标人中通过随机抽取的方式确定中标候选人的排序。

十九、合同

设计咨询合同一年一签。招标人根据中标人履约情况和设计服务质量，可选择续签合同或终止合同。